🌤 WPF 날씨 앱

상세 기능 기획 및 개발 계획서

WPF Weather App — Feature & Development Plan

버전 1.0  |  2025년

# 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 WPF(Windows Presentation Foundation)를 활용하여 실시간 날씨 정보를 제공하는 데스크톱 애플리케이션을 개발한다. MVVM 패턴을 기반으로 설계하며, OpenWeatherMap API를 통해 실제 기상 데이터를 연동한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | SkyWatch — WPF 날씨 앱 |
| 개발 기간 | 2~3일 (집중 개발) |
| 사용 기술 | C#, WPF, .NET 8, MVVM, OpenWeatherMap API |
| 아키텍처 | MVVM (Model-View-ViewModel) |
| 대상 OS | Windows 10/11 |
| 최소 해상도 | 1280 × 720 (권장 1920 × 1080) |

# 2. 핵심 기능 목록

## 2.1 현재 날씨 정보

- 도시명 검색 (한글/영문 자동 변환)

- 현재 기온, 체감 온도, 최고/최저 온도

- 날씨 상태 (맑음, 흐림, 비, 눈 등 + 아이콘)

- 습도, 풍속, 풍향

- 가시거리, 기압, UV 지수

- 일출/일몰 시간

## 2.2 시간별 예보

- 향후 24시간 3시간 단위 예보 (8구간)

- 시간대별 기온 그래프 (LiveCharts2 / OxyPlot)

- 시간대별 날씨 아이콘 + 강수 확률

## 2.3 주간 예보

- 7일간 날씨 예보 카드

- 일별 최고/최저 기온 범위 바

- 날씨 아이콘 및 날씨 요약 텍스트

## 2.4 즐겨찾기 도시 관리

- 최대 10개 도시 즐겨찾기 저장 (SQLite)

- 빠른 도시 전환 탭/리스트

- 현재 위치 자동 감지 (GeoLocation API)

## 2.5 UI/UX 기능

- 라이트 모드 / 다크 모드 전환

- 날씨에 따라 배경 자동 변경 (맑음/비/눈/흐림)

- 섭씨(℃) / 화씨(℉) 단위 전환

- 애니메이션 전환 효과 (Storyboard)

- 자동 새로고침 (30분 간격, 설정 가능)

## 2.6 알림 기능 (보너스)

- 시스템 트레이 상주 + 날씨 알림

- 강수 예보 사전 알림 (설정 시간 기준)

# 3. 화면(View) 구성

| 화면명 | 설명 | 주요 컴포넌트 |
| --- | --- | --- |
| MainWindow | 앱 메인 컨테이너, 내비게이션 호스팅 | Frame, NavigationBar |
| HomeView | 현재 날씨 + 시간별/주간 예보 | WeatherCard, Chart, HourlyList |
| SearchView | 도시 검색 + 자동완성 | AutoCompleteTextBox, SearchResultList |
| FavoritesView | 즐겨찾기 도시 목록 및 관리 | ItemsControl, DragDrop |
| SettingsView | 단위, 테마, 새로고침 주기 설정 | ComboBox, ToggleSwitch, Slider |
| DetailView | 특정 시간대 날씨 상세 팝업 | Popup, DataGrid |

# 4. 기술 스택 및 패키지

| 분류 | 패키지/기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| UI 프레임워크 | WPF + .NET 8 | 메인 UI |
| 아키텍처 | MVVM (CommunityToolkit.Mvvm) | 데이터 바인딩, ICommand |
| HTTP 통신 | HttpClient + System.Text.Json | API 호출 및 JSON 파싱 |
| 데이터베이스 | SQLite + EF Core | 즐겨찾기, 캐시 저장 |
| 차트 | LiveCharts2.WPF | 시간별 기온 그래프 |
| 날씨 API | OpenWeatherMap (Free Tier) | 실시간 날씨 데이터 |
| 날씨 아이콘 | Meteocons / Weather Icons Font | 날씨 상태 아이콘 |
| 애니메이션 | WPF Storyboard / Lottie | 배경 및 날씨 애니메이션 |
| 의존성 주입 | Microsoft.Extensions.DI | 서비스 등록 및 주입 |
| 단위 테스트 | xUnit + Moq | ViewModel 테스트 (옵션) |

# 5. API 연동 설계

## 5.1 OpenWeatherMap 사용 엔드포인트

| 기능 | 엔드포인트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 현재 날씨 | /data/2.5/weather?q={city}&appid={key} | Free Tier 사용 가능 |
| 5일/3시간 예보 | /data/2.5/forecast?q={city}&appid={key} | Free Tier 사용 가능 |
| 도시 자동완성 | /geo/1.0/direct?q={name}&limit=5 | Geocoding API |
| 좌표 기반 날씨 | /data/2.5/weather?lat={lat}&lon={lon} | 현위치 감지용 |
| UV 지수 | /data/2.5/uvi?lat={lat}&lon={lon} | 별도 요청 |

## 5.2 데이터 캐싱 전략

- API 응답 결과를 SQLite에 저장 (TTL: 30분)

- 캐시 유효 시 API 재요청 없이 로컬 데이터 반환

- 오프라인 시 마지막 캐시 데이터 표시 + 경고 배너

# 6. 데이터 모델 (Model)

## WeatherInfo (현재 날씨)

| 프로퍼티 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CityName | string | 도시명 |
| Country | string | 국가 코드 (KR, US...) |
| Temperature | double | 현재 기온 (℃) |
| FeelsLike | double | 체감 온도 |
| TempMin / TempMax | double | 최저/최고 기온 |
| Humidity | int | 습도 (%) |
| WindSpeed | double | 풍속 (m/s) |
| WindDegree | int | 풍향 (도) |
| Visibility | int | 가시거리 (m) |
| Pressure | int | 기압 (hPa) |
| Sunrise / Sunset | DateTime | 일출/일몰 |
| WeatherCode | int | 날씨 코드 (아이콘 매핑용) |
| Description | string | 날씨 설명 |
| UpdatedAt | DateTime | 데이터 갱신 시각 |

# 7. MVVM 구조 설계

## ViewModel 목록

| ViewModel | 담당 View | 주요 역할 |
| --- | --- | --- |
| MainViewModel | MainWindow | 내비게이션, 현재 도시, 테마 상태 |
| HomeViewModel | HomeView | 현재 날씨 로드, 예보 목록 관리 |
| SearchViewModel | SearchView | 도시 검색, 자동완성 로직 |
| FavoritesViewModel | FavoritesView | 즐겨찾기 CRUD, 순서 변경 |
| SettingsViewModel | SettingsView | 설정값 읽기/쓰기 (JSON) |

## 서비스 레이어 (Service)

| 서비스 | 인터페이스 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| WeatherService | IWeatherService | API 호출, 캐싱, 단위 변환 |
| LocationService | ILocationService | 현재 위치 GPS 감지 |
| FavoriteService | IFavoriteService | SQLite CRUD |
| SettingsService | ISettingsService | appsettings.json 읽기/쓰기 |
| NotificationService | INotificationService | 시스템 트레이 알림 |

# 8. 개발 일정 (2~3일 스프린트)

## Day 1 — 기반 구축 + 핵심 기능

| 시간대 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| AM 1~2h | 프로젝트 셋업 (NuGet, 폴더 구조, DI 등록) | 빌드 성공 |
| AM 2~3h | Model 클래스 + WeatherService 구현 | API 호출 성공 |
| PM 1~2h | HomeViewModel + HomeView 기본 레이아웃 | 현재 날씨 표시 |
| PM 2~3h | SearchView + 자동완성 구현 | 도시 검색 동작 |
| 저녁 | 오류 처리, 로딩 인디케이터, 단위 변환 | 안정적 동작 |

## Day 2 — 예보 + 즐겨찾기 + 테마

| 시간대 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| AM 1~2h | 시간별 예보 (HourlyList + 차트) | 그래프 렌더링 |
| AM 2~3h | 주간 예보 카드 + 최고/최저 기온 바 | 7일 예보 표시 |
| PM 1~2h | 즐겨찾기 기능 (SQLite 연동) | 추가/삭제/전환 동작 |
| PM 2~3h | 다크/라이트 테마 전환 + 배경 자동 변경 | 테마 전환 동작 |
| 저녁 | 애니메이션 추가 (전환, 아이콘 로딩) | 부드러운 전환 |

## Day 3 (여유) — 마무리 + 보너스

| 시간대 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 설정 화면 (새로고침 주기, 단위) 완성 | 설정 저장/복원 |
| 오후 | 시스템 트레이 + 알림 기능 | 트레이 아이콘 표시 |
| 저녁 | UI 다듬기, 예외처리, 최종 테스트 | 안정적 실행 |

# 9. 프로젝트 폴더 구조

SkyWatch/
├── Models/
│   ├── WeatherInfo.cs
│   ├── HourlyForecast.cs
│   ├── DailyForecast.cs
│   └── FavoriteCity.cs
├── ViewModels/
│   ├── MainViewModel.cs
│   ├── HomeViewModel.cs
│   ├── SearchViewModel.cs
│   ├── FavoritesViewModel.cs
│   └── SettingsViewModel.cs
├── Views/
│   ├── MainWindow.xaml
│   ├── HomeView.xaml
│   ├── SearchView.xaml
│   ├── FavoritesView.xaml
│   └── SettingsView.xaml
├── Services/
│   ├── WeatherService.cs
│   ├── LocationService.cs
│   ├── FavoriteService.cs
│   └── NotificationService.cs
├── Converters/
│   ├── TemperatureConverter.cs
│   ├── WeatherIconConverter.cs
│   └── WindDirectionConverter.cs
├── Themes/
│   ├── LightTheme.xaml
│   └── DarkTheme.xaml
├── Assets/
│   ├── Icons/
│   └── Backgrounds/
└── App.xaml

# 10. 완성도 체크리스트

## 필수 (Must Have)

- ✅ 도시 이름으로 현재 날씨 조회

- ✅ 기온, 습도, 풍속, 날씨 아이콘 표시

- ✅ 24시간 시간별 예보

- ✅ 7일 주간 예보

- ✅ 즐겨찾기 도시 저장/불러오기

- ✅ 로딩/에러 상태 처리

## 권장 (Should Have)

- 🌙 다크/라이트 테마 전환

- 🌡 섭씨/화씨 단위 전환

- 🎨 날씨에 따른 배경 자동 변경

- 📊 기온 변화 차트

- 🔄 자동 새로고침

## 보너스 (Nice to Have)

- 🔔 시스템 트레이 알림

- 📍 현재 위치 자동 감지

- ✨ Lottie 날씨 애니메이션

- 🌐 다국어 지원 (한/영)

SkyWatch WPF Weather App  |  기획서 v1.0